**枞阳县中医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目咨询设计服务 项目需求**

**一、采购内容及要求**

**1、采购需求**

本项目为结合背景、需求、业务现状，拟需一家供应商为本项目编制枞阳县中医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目相关各专项技术方案、项目概（预）算等，编制并提交设计成果文件。

**2、服务需求**

（1）对项目建设背景、建设特点、信息化现状（包括现有的资源、管理模式）和业务现状并改进完善的需求进行充分的调研和了解，确定项目引用的标准和指导性文件、总体框架、项目分解和相关各专项技术方案、项目概（预）算等，编制并提交设计成果文件。

（2）设计工作内容包括：编制枞阳县中医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目初步设计方案；编制枞阳县中医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目概（预）算。编制枞阳县中医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设项目软硬件招标技术需求书；

**3、服务内容**

组织项目调研、现场勘察；按要求完成咨询设计工作并准时提交评审资料；负责组织评审会务工作或派出相关人员参加评审会；负责对评审过程中提出的问题进行解释，认真落实评审意见并进行修改或提出解释意见，直至满足评审要求；负责修改完善直至成果报批并取得相关批复文件；按合同约定提交最终成果。

**4、技术要求**

设计咨询服务机构要严格遵守国家现行的有关标准规范和安徽省相关规定、信息化实际情况，公正、独立、自主地开展设计咨询服务，确保设计咨询成果通过相关主管单位审核。提供的具体工作内容至少包括：

（1）中标人须在合同签订之日起，尽快提供《调研执行方案》和《调研提纲》，调研执行团队须具备明确的组织形式，人员固定、分工明确。

（2）中标人须根据医共体建设政策指导要求和牵头医院实际需求，完成项目考察调研，深入分析和总结项目需求，形成《需求调查报告》。

（3）中标人须根据相关政策文件和《需求调查报告》，编制《项目初步设计方案》（含概算），并符合相关部门审批要求。完成采购需求、招标文件及清单的编制。

（4）参与项目讨论、评审论证。

（5）负责按照讨论及专家意见完善项目编制。

（6）定期向项目单位汇报工作开展情况。

（7）协助医院进行施工期配合服务。在项目实施招标阶段，协助采购人进行招标（采购）文件技术方案编制工作，协助采购人顺利完成项目实施的招投标工作。项目实施单位入场后，负责项目交底工作。

（8）其他咨询服务。项目实施过程中进行全过程服务，包括但不限于技术交流、项目变更、协助招标人完成竣工验收、审计等，配合采购方实施。服务过程中还包含具体施工阶段的筹备,各阶段的质量管理,各阶段的工作内容、质量规范标准的控制。以及在项目实施过程中，严格遵照使用方指导意图进行设计调整、设计变更等与设计有关的一切技术问题，并积极参与所有技术沟通活动，及有关主管职能单位当好参谋，确保设计成果质量和项目实施工作的顺利进行。配合完成施工磋商文件技术部分编制，施工现场等服务。